МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Институт «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Работа защищена с оценкой_____________

Дата_____________

Подпись_____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по дисциплине «Программная инженерия»

на тему «Автоматизация деятельности службы экспресс-доставки»

| Выполнили студенты гр. Б23-782-1 | Бобылев В.А. Григорьев А.А. Дашевский М.И. |
| --- | --- |
| Принял к.т.н., доцент каф. АСОИУ | Касимов Д. Р. |

Рецензия:

степень достижения поставленной цели работы_____________________________________

полнота разработки темы________________________________________________________

уровень самостоятельности работы обучающегося__________________________________

недостатки работы_____________________________________________________________

Ижевск – 2024

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Разработка спецификации требований	4

1.1 Требования	4

1.2 User Story	6

1.3 Use Cases	7

2 Планирование программного проекта по методологии Scrum	15

2.1 Mindmap проекта	15

2.2 Команда разработчиков	15

2.3 Постановка задач для команды разработки	16

2.4 Диаграмма Ганта	17

2.5 Стоимость проекта	18

3 Проектирование программного продукта	19

3.1 UML-Диаграмма состояний	19

3.2 UML-диаграмма последовательности	20

3.3 UML-диаграмма классов	22

4 Описание репозитория	24

5 Оценка качества программного продукта	26

5.1 Описание багов	26

5.2 Тест-кейсы	28

5.3 Оценка качества ПО	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

Приложение А	33

# ВВЕДЕНИЕ

Современный мир характеризуется стремительным развитием технологий и всеобъемлющей цифровизацией, что делает автоматизацию неотъемлемой частью успешного управления бизнес-процессами. В условиях растущей конкуренции и повышенных требований клиентов к качеству и скорости предоставления услуг, автоматизация деятельности становится ключевым фактором повышения эффективности работы компаний, включая службы экспресс-доставки.

Необходимость разработки автоматизированного приложения для службы экспресс-доставки обусловлена актуальностью оптимизации процессов управления заказами, отслеживания отправлений, планирования маршрутов и взаимодействия с клиентами. Применение современных технологий позволяет не только снизить временные и трудовые затраты на выполнение рутинных операций, но и обеспечить прозрачность процессов, что способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов и укреплению конкурентных позиций компании.

Целью данной курсовой работы является повышение эффективности работы службы экспресс-доставки за счет разработки и внедрения автоматизированной системы управления. Предполагается, что использование данного приложения позволит сократить время на обработку заказов, оптимизировать маршруты доставки, улучшить коммуникацию между отделами компании и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором. Это приведет к улучшению ключевых показателей деятельности, таких как скорость доставки, точность выполнения заказов и уровень лояльности клиентов.

## 1 Разработка спецификации требований

Первый этап разработки программного продукта включает в себя сбор, анализ и формализацию требований к создаваемой системе. Этот этап является ключевым, поскольку она задает основу для дальнейшего проектирования и реализации программного обеспечения.

### 1.1 Требования

Функциональные требования:

- В приложении должен присутствовать поиск для нахождения товаров нужных пользователю.

- Должен присутствовать баннер с постоянно изменяющимися предложениями товаров по скидкам

- Должно присутствовать поле с товарами по наилучшему рейтингу.

- Необходимо добавить рекомендации для пользователя на основе данных о просмотренных им товаров

- В приложении должен присутствовать поиск по категориям

- В приложении должен быть список категорий.

- В приложении должна присутствовать корзина для товаров, которые выбрал пользователь.

- В корзине должна быть кнопка для оформления заказа

- В приложении должна быть карта с пунктами выдачи

- В приложение должен присутствовать личный кабинет пользователя

Нефункциональные требования:

- Приложение должно работать на мобильном телефоне на платформе android 6.0 и ios 16.0.0 (Н) и новее.

- Выбранные вкладки выделяются полупрозрачным серым цветом.

- Наименование товаров в корзине отображается полностью.

- Элемент «Поиск» может существовать только на вкладках «Главный экран» и «Каталог».

- Внизу приложения должна быть отдельная рамка с вкладками по навигации в приложении.

Вкладки

(на макете изображены внизу под рамкой слева направо в порядке как описано снизу):

    - Главный экран

    - Каталог

    - Корзина

    - Карта пунктов выдачи

    - Кабинет пользователя

- На вкладке «главный экран» должны быть следующие элементы:

- Поиск товаров

- Баннер со специальными предложениями

- Поле с популярными товарами

- Предложения специально для пользователя

- Во вкладке «каталог» должны быть следующие элементы:

- Поиск категорий

- Список категорий (при нажатии на пункт должны высвечиваться подкатегории)

- Во вкладке «корзина» должны быть следующие элементы:

- Товары, помещенные пользователем в корзину

- Кнопка для оформления заказа

- Цена помещенных в корзину предметов

- Во вкладке “карта” должна быть следующие элементы:

- Карта с выделенными на ней пунктами выдачи

- В самой карте можно увеличивать или уменьшать масштаб

- Выбрать конкретный пункт выдачи и просмотреть его адрес

- Во вкладке «личный кабинет» должны быть следующие элементы:

- Аватар пользователя

- Имя клиента

- Номер телефона

- Электронная почта клиента

- Адрес доставки

- Банковская карта

- История покупок

- Шифрование конфиденциальных данных пользователя.

- Приложение должно быть способно работать при высокой нагрузке

- Приложение должно иметь систему поддержки для решения проблем и

вопросов пользователя.

- Приложение должно быть доступно 24/7.

### 1.2 User Story

Для клиента:

  - Я, как Пользователь хочу найти товар, чтобы заказать его.

  - Я, как Пользователь хочу посмотреть ближайшие пункты выдачи, чтобы забрать заказ.

  - Я, как Пользователь хочу зайти в категорию “Электроника”, чтобы посмотреть, что там есть.

  - Я, как Пользователь хочу зайти в Специальные предложение, чтобы посмотреть товары по скидке.

  - Я, как Пользователь хочу зайти в корзину, чтобы оплатить выбранные мной товары.

Для менеджера:

  - Я, как Менеджер хочу загрузить в приложение новый товар, чтобы заработать много денег.

  - Я, как Менеджер хочу удалить старый товар, потому что его уже не производят.

  - Я, как Менеджер хочу купить рекламу у приложения, чтобы мои товары были на главной странице.

  - Я, как Менеджер хочу продвинуть более дорогой товар, чтобы его чаще покупали.

### 1.3 Use Cases

В таблицах 1.3.1 – 1.3.3 показано содержание Use case 1 – 3.

Таблица 1.3.1 – Содержание Use Case 1

| Название | Заказ товара |
| --- | --- |
| Описание | Пользователь может зайти в приложение и заказать товар |
| Акторы | Клиент |
| Предусловия | Пользователь открыл приложение |
| Основной поток событий | - Открыть приложение - Перейти во вкладку каталог - Перейти в нужную категорию - Найти нужный товар - Поместить нужный товар в корзину - Перейти в корзину - Оформить заказ |
| Альтернативный поток событий | - На пункте 4 Клиент не находит в категории нужный товар - В поиске найти нужный товар по полному названию - Клиент продолжает заказ товара |
| Постусловия | Клиент успешно заказал товар |
| Расширенные атрибуты | - Если товара нет в приложении, сообщить об отсутствии данного товара и предложить вернуться на главную страницу - Если товара нет в наличии, предложить пользователю прислать уведомление, когда товар появится в наличии |

Продолжение таблицы 1.3.1

| Диаграмма Use Case |  |
| --- | --- |
| Рекомендации по реализации | - Реализовать удобный и интуитивно понятный интерфейс для поиска товаров - Сделать возможность сортировки товаров (Популярные, по убыванию цены, по возрастанию цены, по рейтингу, по дате добавления, по количеству заказов |

Таблица 1.3.2 – Содержание Use Case 2

| Название | Поиск ближайшего пункта выдачи |
| --- | --- |
| Описание | Пользователь может зайти в приложение и посмотреть, где находится ближайший пункт выдачи |
| Акторы | Клиент |

Продолжение таблицы 1.3.2

| Предусловия | Пользователь открыл приложение |
| --- | --- |
| Основной поток событий | - Открыть приложение - Перейти во вкладку “Карта” - Посмотреть, где находится ближайший пункт выдачи |
| Постусловия | Клиент узнал, где находится ближайший пункт выдачи |
| Диаграмма Use Case |  |
| Рекомендации по реализации | - Реализовать удобный и интуитивно понятный интерфейс для карты - Сделать максимально выделяющиеся маркеры пунктов выдачи для карты |

Таблица 1.3.3 – Содержание Use Case 3

| Название | Оформление заказа |
| --- | --- |
| Описание | Пользователь может зайти в приложение и зайти в корзину для оформления заказа |
| Акторы | Клиент |
| Предусловия | Пользователь открыл приложение |
| Основной поток событий | - Открыть приложение - Перейти в корзину - Оформить заказ |
| Альтернативный поток событий | - На пункте 3 в корзине отсутствуют товары - Найти нужные товары - Поместить нужные товары в корзину - Перейти в корзину - Оформить заказ |
| Постусловия | Клиент оформил заказ |
| Расширенные атрибуты | - Если в корзине отсутствуют товары, предложить перейти на главный экран - Клиент может выбрать, какие товары из корзины заказать - Система принимает оплату за товар |

Продолжение таблицы 1.3.3

| Диаграмма Use Case |  |
| --- | --- |
| Рекомендации по реализации | - Реализовать удобный и интуитивно понятный интерфейс для оформления заказа - Предложить перейти к карте, чтобы посмотреть ближайший пункт выдачи |

На рисунках 1.3.1 - 1.3.5 изображены прототипы интерфейса вкладок:

- Главная страница

- Категории

- Корзина

- Карта

- Личный кабинет

Прототипы сделаны в программе Paint.

Рисунок 1.3.1 – Главная страница

Рисунок 1.3.2 – Категории

Рисунок 1.3.3 – Корзина

Рисунок 1.3.4 – Карта

Рисунок 1.3.5 – Личный кабинет

На данном этапе была выполнена разработка спецификации требований и черновой вариант первых экранов мобильного приложения. Это позволило:

- Определить ключевые функции и характеристики будущей системы.

- Структурировать задачи для дальнейшего проектирования и реализации.

- Согласовать ожидания всех заинтересованных сторон, включая клиентов и сотрудников.

Это позволило нам обеспечить четкое понимание того, каким должен быть конечный продукт и как он будет взаимодействовать с пользователями.

2 Планирование программного проекта по методологии Scrum

На данном этапе мы приступили к формированию структуры проекта, что включает в себя разработку MindMap, определение задач для команды и формирование состава участников. Этот процесс помогает выявить основные направления работы, оценить трудозатраты и ресурсы, необходимые для старта проекта.

### 2.1 Mindmap проекта

Для планирования был разработан MindMap (рисунок 2.1.1), который отражает основные этапы реализации проекта мобильного приложения для онлайн магазина.

Рисунок 2.1.1 – MindMap проекта

На схеме выделены следующие основные направления:

- Разработка. Раздел, включающий в себя различные аспекты разработки проекта

- Реклама. Раздел, посвященный различным каналам привлечения клиентов.

- Поиск людей. Раздел, касающийся поиска и привлечения людей в проект.

- Финансирование. Раздел, описывающий источники финансирования проекта.

### 2.2 Команда разработчиков

Список членов команды по ролям:

- Менеджер (1 человек) - обеспечивает выполнение компанией ее основных целей и задач

- Бэкенд-разработчики (2 человека: 1 мидл, 1 синьор) - Обеспечивают разработку серверной части приложения, включая создание базы данных и API.

- Фронтенд-разработчики (3 человека: 2 мидл, 1 синьор)  -  Реализуют клиентскую часть приложения.

- Дизайнер (1 человек) - Отвечает за создание удобного и понятного интерфейса приложения.

- Тестировщик (1 человек) - тестирует работу приложения и выявляет баги

- Маркетолог (1 человек) - отвечает за рекламу итогового продукта

- Аналитик (1 человека) - анализирует рынок.

- Специалист по связи с общественностью (1 человек) - Оказывает помощь пользователям

Для расчета стоимости часа работы каждого специалиста были найдены средние зарплаты и пересчитаны на часовую оплату:

- Менеджер 170 833р / месяц (1 016р / ч)

- Бэк синьор - 425 000р / месяц, мидл - 200 000р / месяц(2529р / ч, 1190р / ч соответственно)

- Фронт синьор - 276 800р / месяц, мидл - 181 666р / месяц (1647р / ч, 1081р / ч соответственно)

- Дизайнер 70 000р / месяц (416р / ч)

- Тестировщик 50 000р / месяц (297р / ч)

- Маркетолог 73 014р / месяц (434р / ч)

- Аналитик 119 643р / месяц (712р / ч)

- Специалист по связи с общественностью 45 000р / месяц (267р / ч)

### 2.3 Постановка задач для команды разработки

На данном этапе работы над проектом на основе требований были составлены задачи, установлен приоритет в каждой из них, а также установлено время на их выполнение. Задачи, приоритеты и время выполнения показаны на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 – Задачи

2.4 Диаграмма Ганта

На данном этапе планирования проекта была создана диаграмма Ганта, которая позволила показать последовательность выполнения задачи, оценить временные рамки и спрогнозировать возможные риски.

Диаграмма Ганта показана на рисунке 2.4.1

Рисунок 2.4.1 – Диаграмма ганта

Создание диаграммы Ганта позволило обеспечить прозрачность процесса разработки для всех членов команды.

2.5 Стоимость проекта

В ходе планирования проекта были произведены расчёты итоговой стоимости разработки проекта.

Время работы над проектом - 7,3 недель / 51 день / 408 часов

Стоимость проекта за час работы - 9 589р

Итоговая стоимость проекта - 3 912 312р

## 3 Проектирование программного продукта

В данной работе мы разработали UML-диаграммы состояний, последовательности, классов.

### 3.1 UML-Диаграмма состояний

В рамках лабораторной работы №4 была разработана диаграмма состояний, описывающая процесс доставки заказа и его дальнейшей передачи клиенту. Этот инструмент визуализации используется для описания всех возможных состояний системы и переходов между ними в ходе выполнения определенной функциональности.

Рисунок 3.1.1 – Схема «Диаграмма состояний»

Разработанная диаграмма отражает полный процесс заказа с его дальнейшей доставкой к клиенту. Она позволяет наглядно представить, как приложение создаёт и обрабатывает заказ, а также какие события инициируют изменения в состоянии системы.

Создание диаграммы состояний позволило:

  - Структурировать процесс доставки заказов и предусмотреть возможные исключительные ситуации.

  - Обеспечить разработчикам и тестировщикам четкое понимание всех состояний системы, что упрощает последующую реализацию и тестирование.

Диаграмма состояний является важным этапом проектирования, так как она демонстрирует логику работы приложения и помогает предвидеть потенциальные ошибки. Она станет основой для дальнейшей разработки и тестирования процесса доставки заказов.

### 3.2 UML-диаграмма последовательности

UML-диаграмма последовательности, которая иллюстрирует взаимодействие между основными компонентами системы при выполнении доставки заказа. Этот тип программы помогает описать обмен сообщениями между пользователем, сайтом, платежной системой, сервисом, складом и курьером. Рисунок диаграммы последовательности указан в приложение А.

Диаграмма последовательности описывает шаги взаимодействия с момента запроса пользователя до получения результата.

Основные участники:

  - Пользователь. Оформляет заказ через интерфейс приложения.

  - Сайт. Отвечает за отображение данных и передачу запросов в платежную систему, сервис и курьеру.

  - Платежная система. Принимает запрос от сайта на подтверждение платежа. После обработки и подтверждения платежа передает информацию на сайт.

  - Сервис. Принимает запросы от сайта. Передаёт запросы на склад, где запрашивает нужную информацию по товарам. После получения информации передаёт её обратно на сайт.

  - Склад. Получает запросы от сервиса. Передаёт товары курьеру.

  - Курьер. Получает запросы от сайта. Забирает и доставляет товар до пользователя.

Рассмотрим основные действия данной диаграммы:

- Действия пользователя:

  - Отрывает сайт и добавляет товары в корзину.

  - Переходит к оформлению заказа, после чего вводит информацию, запрашиваемую сайтом.

- Работа сайта:

  - Показывает списки товаров.

  - Обновляет корзину.

  - Запрашиваю нужную информацию у пользователя.

- Работа платежной системы:

  - Подтвердить платеж.

- Работа сервиса:

  - Запросить склад о наличии товара.

  - Уведомить сайт об успешном оформлении заказа.

  - Отправить на склад запрос с резервацией товара.

- Действия склада:

  - Уведомить сервис о наличии товара.

  - Уведомить сервис об успешной резервации товара.

- Обязанности курьера:

  - Уведомить сайт о взятии заказа.

  - Забрать товар со склада.

  - Доставить заказ пользователю

Разработанная UML-диаграмма последовательности является важным этапом проектирования, который обеспечивает ясность в описании процесса доставки заказа. Она будет использоваться для дальнейшего создания и тестирования соответствующего функционала приложения.

### 3.3 UML-диаграмма классов

Данная диаграмма является основным инструментом проектирования объектно-ориентированных систем и визуализирует ключевые компоненты системы для оказания доставки заказа пользователю. Рисунок 3.3.1.

Рисунок 3.3.1 – Схема «Диаграмма классов»

Ключевые классы и их описание:

  - User:

    - Атрибуты. name, email, phonenumber.

    - Функционал. register, login, updateProfile.

    - Связи. Связан с классом Order, так как User инициирует оформление заказа.

  - Order:

    - Атрибуты. orderid, orderDate, status.

    - Функционал. calculateTotal, updateStatus

    - Связи. Обращается за информацией об местонахождении User из класса Address для дальнейшего оформления доставки в классе Delivery.

  - Delivery:

    - Атрибуты. deliveryid, deliveryDate, deliveryStatus.

    - Связи. Класс Delivery связан с классами Driver для получения информации о доступных курьерах и Vehicle для того чтобы понять есть ли доступные транспортные средства.

  - Driver:

    - Атрибуты. name, licenseNumber.

    - Связи. Также связан с классами Delivery и Vehicle. Delivery передает и получает из него информацию, а класс Vehicle позволяет ему узнать о доступном транспорте для дальнейшей доставки заказа.

  - Vehicle:

    - Атрибуты. vehicleNumber, type, capacity.

    - Связи. Связан с классами Delivery и Vehicle.

  - DeliveryService:

    - Атрибуты. name, phoneNumber, adressOffice.

    - Функционал. assignDriver, updateStatus, assignToDelivery, checkAvailabillity, scheduleDelivery.

    - Связи. Связан с классом Delivery. Получает всю необходимую информацию о доставке из Класса Delivery.

Созданная диаграмма классов позволила:

- Четко определить объекты системы и их атрибуты.

- Спроектировать связи между сущностями для обеспечения функциональной логики системы.

- Подготовить основу для дальнейшей реализации кода на основе объектно-ориентированного подхода.

## 4 Описание репозитория

Репозиторий проекта хранится в системе контроля версий Git, что обеспечивает возможность работы нескольких разработчиков, отслеживание изменений и управление версиями.

В репозитории создана ветка main – это ветка, в которой находится сам проект и черновые наработки. Также репозиторий включает в себя 10 папок, изображенных на рисунке 4.1 и 44 commits изображенных на рисунке 4.2.

Рисунок 4.1 – Изображение структуры репозитория

В папке ProjectD содержится проект созданный в Visual Studio и содержит такие файлы как папка ProjectD и файл ProjectD.sln:

- Папка ProjectD в которой содержится папка Deliveries и файл ProjectD.csproj.

  - В папке Deliveries находятся папки Deliveries.Tests и Deliveries, а также файл Deliveries.sln

    - Папка Deliveries.Tests содержит в себе файлы Deliveries.Tests.csproj, DeliveryServiceTests.cs, OrderTests.cs, UserTests.cs.

    - Папка Deliveries содержит в себе файлы Address.cs, Delivery.cs, DeliveryService.cs, Driver.cs, Order.cs, User.cs, Vahicle.cs.

В остальных папках содержатся файлы для разработки проекта и черновые наработки.

Рисунок 4.2 – Фрагмент истории коммитов

5 Оценка качества программного продукта

В данном разделе рассматривается описание багов (шаги по воспроизведению, воспроизводимость, важность, срочность, симптомы), тест-кейсы и оценка качества продукта.

### 5.1 Описание багов

Критический баг: после входа на вкладку “Корзина” приложение вылетает.

Высокоприоритетный баг: скидка на доставку по купону не работает. Но товар всё ещё можно заказать.

Низкоприоритетный баг: кнопка оформления заказа наполовину пропала.

Таблица 5.1.1 – баги и комментарии к ним

| ID | Краткое описание | Подробное описание | Шаги по воспроизведению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вылет приложения на вкладке “Корзина” | После входа на вкладку “Корзина” приложение неожиданно закрывается. | 1. Войти в приложение. 2. Перейти на вкладку “Корзина”. |

Продолжение таблицы 5.1.1

| 2 | Купон на скидку на доставку не работает | При вводе купона на скидку доставка не применяется, но товар можно заказать. | 1. Выбрать товар. 2. Ввести купон. 3. Перейти к оформлению заказа. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кнопка оформления заказа частично пропала | Кнопка оформления заказа отображается наполовину, что затрудняет завершение покупки. | 1. Перейти на вкладку “Корзина”. |

Таблица 5.1.2 – Комментарии к багам

| Воспроизводимость | Важность | Срочность | Симптом | Возможность обойти | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всегда | Критическая | Наивысшая | Крах системы | Нет | Необходимо срочное исправление. |
| Всегда | Высокий | Обычная | Нереализованная функциональность | Нет | Требуется анализ механизма скидок. |
| Иногда | Низкая | Низкая | Косметический дефект | Нет | Можно исправить в следующем обновлении. |

### 5.2 Тест-кейсы

Таблица 5.2.1 – тест кейс 1: Позитивный тест-кейс

| TC001 | Высокий | Реализован поиск для нахождения товаров | Поиск товаров | Поиск товаров по имени. Пользователь находится на главном экране приложения. 1. Ввести название товара в поле поиска. 2. Нажать кнопку "Поиск". 3. Просмотреть результаты поиска. 4. Убедиться, что искомый товар отображается в результатах. | Искомый товар отображается в списке результатов поиска. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5.2.2 – тест кейс 2: Негативный тест-кейс

| TC002 | Высокий | Корзина для выбранных пользователем товаров реализована | Оформление заказа | Оформление заказа без товаров в корзине. Пользователь находится на вкладке "Корзина", в корзине нет товаров. 1. Перейти на вкладку "Корзина". 2. Убедиться, что корзина пуста. 3. Нажать кнопку "Оформить заказ". 4. Убедиться, что отображается сообщение об ошибке. | Отображается сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары для оформления заказа." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5.2.3 – тест кейс 3: Деструктивный тест-кейс

| TC003 | Низкий | Добавлен баннер с изменяющимися предложениями | Баннеры | Проверка поведения приложения при отсутствии интернет-соединения. Пользователь находится на главном экране приложения; интернет-соединение отключено. 1. Открыть приложение. 2. Перейти на вкладку "Главный экран". 3. Попробовать обновить баннер со специальными предложениями. 4. Убедиться, что приложение корректно обрабатывает отсутствие соединения и отображает сообщение об ошибке. | Отображается сообщение о том, что нет интернет-соединения, и баннер не обновляется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.3 Оценка качества ПО

На рисунке 5.3.1 представлена оценка качества ПО на основе нашего анализа и выводов.

Рисунок 5.3.1 – Схема оценки качества ПО

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы была разработана автоматизированная система для службы экспресс-доставки. Основными этапами разработки стали анализ существующих бизнес-процессов компании, формулирование требований к системе, проектирование архитектуры программного продукта и реализация базового функционала. Особое внимание было уделено тестированию, управлению дефектами и оценке качества созданного приложения. В ходе работы были разработаны ключевые артефакты, такие как UML-диаграммы, модель данных, тестовые сценарии, а также выполнена реализация и тестирование функциональных компонентов системы.

Созданная система успешно автоматизирует процессы обработки заказов, планирования маршрутов, отслеживания отправлений и взаимодействия с клиентами. Программный продукт обладает интуитивно понятным интерфейсом, высокой надежностью и удобством использования. Использование разработанной системы позволяет значительно сократить время на обработку заказов, повысить точность планирования маршрутов, снизить количество ошибок при отслеживании посылок и улучшить взаимодействие между сотрудниками компании.

Основным преимуществом разработанной системы по сравнению с существующими аналогами является её адаптивность под специфические потребности службы экспресс-доставки и возможность оптимизации бизнес-процессов с учетом особенностей работы компании. Это позволило значительно повысить эффективность в решении задач, связанных с обработкой и доставкой заказов, а также улучшить качество обслуживания клиентов. Кроме того, система имеет потенциал для дальнейшего масштабирования и интеграции с другими программными продуктами, что открывает дополнительные возможности для развития и улучшения бизнес-процессов.

Цель, поставленная во введении, была достигнута: автоматизированная система показала свою эффективность и готовность к внедрению в реальных условиях. Она не только улучшает внутренние процессы компании, но и способствует повышению качества услуг, удовлетворенности клиентов и конкурентоспособности на рынке.

Дополнительной возможностью для дальнейшего развития является внедрение модуля для предсказания загрузки и оптимизации транспортных ресурсов в зависимости от объема заказов и текущей ситуации на дорогах. Реализация этих улучшений позволит повысить точность доставки и эффективность использования ресурсов, что сделает систему еще более привлекательной для компаний.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А